## Slide 1: INFORMACIONI SISTEMI U GRAĐEVINARSTU
др Вуле Алексић, дипл. мат.

## Slide 2: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Primena informacionih tehnologija u upravljanju dokumentacijom
  Danas se sve više korite tzv. DMS (Document Management System), tj. sistemi za upravljanje dokumentacijom u elektronskom obliku.
  U svakoj organizaciji značajno vreme se utroši na kreiranje različitih dokumenata, njihovo traženje, reviziju i ponovno kreiranje.
  Kreiranje i čuvanje dokumenata (tekstova, slika, tabela, crteža i dr.) u različitim datotekama i formatima ne obezbeđuju da se njima efikasno upravlja, ako nisu podržana odgovarajućim sistemima upravljanja.
  .

## Slide 3: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Primena informacionih tehnologija u upravljanju dokumentacijom
  Ključni segment sistema kvaliteta čini upravo dokumentacija, te i standard ISO 9001:2000 posebno potencira njen značaj u domenu upravljanja poslovnim procesima i stabilno poslovanje
  U rukovanju ovim dokumentima pored aktivnosti kreiranja, izdavanja, odobravanja, aktiviranja, distribucije, arhiviranja i evidentiranja, najviše pažnje se poklanja aktivnostima zamene dokumenata, izmene sadržaja, aktuelizacije, potvrđivanja, povlačenja i poništavanja.

## Slide 4: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Primena informacionih tehnologija u upravljanju dokumentacijom
  DMS rešenja omogućavaju:
    evidentiranje podataka o dokumentu,
    elektronski obuhvat,
    čuvanje,
    održavanje,
    obradu,
    praćenje i distribuciju dokumentacije iz poslovnog sistema,
    upravljanje opštim radnim postupcima sa poslovnim dokumentima ili predmetima (kolekcijama dokumenata)
    kao i upravljanje nekim „standardizovanim“ poslovnim postupcima sa određenim tipovima dokumenata.

## Slide 5: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Primena informacionih tehnologija u upravljanju dokumentacijom
  Povećanje stepena efikasnosti i produktivnosti:
    veća brzina i pouzdanost distribucije, razmene i dostupa do dokumentacije,
    veća preglednost poslovanja,
    bolja podela poslova – veći učinak u poslovanju,
    implementacija poslovnih pravila, njihovo sprovođenje kroz poslovne procese i nadzor kroz formalizovane dokumentacione tokove,
    omogućavanje transparentne sledljivost dokumentacije,
    centralizacija arhive, dostupnost, sigurnost i nadzor nad dokumentima u skladu sa definisanom autorizacijom korisnika,
    koncentracija i dostupnost do informacija u preduzeću,
    olakšan rad sa strankama i donošenje odluka.

## Slide 6: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Primena informacionih tehnologija u upravljanju dokumentacijom
  Smanjenje troškova poslovanja:
    Smanjenje dugotrajnih procesa uređivanja papirne dokumentacije, sistema izmena i dopuna, čuvanja i pretraživanja – ušteda u vremenu rada,
    Smanjena količina papirnih dokumenata u obradi
    Smanjenje potrebnog prostora za arhivu i čuvanje papirnih dokumenata
    Smanjenje troškova za kopiranje i održavanje kopir aparata

## Slide 7: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Primena informacionih tehnologija u upravljanju projektima
  Na našim prostorima primenjuju se najčešče dva alata za upravljanje projektima:
      Primavera Project Planner i
      Microsoft Project.
    Primavera Project Planner for Enterprise (P3e) je vodeći softverski paket na svetskom tržištu namenjen upravljanju preduzećem koje realizuje složene investicione projekte.
    Koristi za upravljanje ljudskim i materijalnim resursima preduzećima, izradu termin planova projekta, kontrolu troškova na projektu, upravljanje rizicima kao i komunikaciju sa udaljenim projektnim lokacijama putem Interneta u višekorisničkom i višeprojektnom okruženju.
    Može se lako povezati sa drugim korporativnim (ERP) informacionim sistemima.
    Direktno ili na posredan način mora biti obezbeđena konzistentnost i integritet podataka koji se razmenjuju o projektima unutar kompanije i unutar informacionog sistema.

## Slide 8: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Primena informacionih tehnologija u upravljanju projektima
  Posebno mesto i značaj zauzimaju mrežni planovi.
  Osnovni principi planiranja su:
    odrediti racionalan i potreban nivo planiranja i praćenja pojedinih faza projekta,
    treba težiti ka što većoj paralelizaciji radova,
    uključivanje resursa (radne snage, mehanizacije i materijala) treba da bude postupno,
    korišćenje svih važnijih resursa treba da bude kontinuirano, i
    plan mora da bude realan.

## Slide 9: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Primena informacionih tehnologija u upravljanju projektima
  Postoji nekoliko faza u izradi planova:
    detaljno upoznavanje zadatka,
    definisanje tehnologije izvođenja radova,
    prepoznavanje, izdvajanje i definisanje pojedinačnih aktivnosti,
    utvrđivanje logičnog rasporeda aktivnosti, definisanjem veza između pojedinih aktivnosti,
    određivanje radnog vremena i kalendara,

## Slide 10: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Primena informacionih tehnologija u upravljanju projektima
    specifikacija potreba u resursima (radnoj snazi, mehanizaciji I građevinskom materijalu),
    proračun vremena trajanja aktivnosti,
    termin plan celog projekta,
    optimizacija plana (utvrđivanje najpovoljnijeg roka građenja uz najmanje povećanje troškova),
    uspostavljanje mehanizma kontrole izvršenja plana.

## Slide 11: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Upravljanje finansijama
  Svi projekti unutar preduzeća su jednako tretirani,
    resursi za te projekte se crpu iz istog pula resursa,
    koriste se isti šifarnici i
    u istom sistemu obrađuju sve finansijske i robno-materijalne transakcije (promene).
  U centralnom, računovodstvenom sistemu se prate promene na svim projektima, (izbegavaju se dvostruka/trostruka knjiženja posebno na projektu a posebno na nivou preduzeća).
  Kroz prizmu usvojenog šifarnika dobijaju se jednoprojektni/višeprojektni izveštaji.

## Slide 12: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Upravljanje finansijama
  U postojećim IS možemo uočiti sledeće metodologije prikupljanja podataka o troškovima:
    klasično kontiranje prema finansijskom knjigovodstvu
      se sreće po firmama čiji IS nije odmakao dalje od finansijskog i materijalnog knjigovodstva.
    kontiranje prema predefinisanim kategorijama
      se vrlo često može sresti u različitim softverima za IS, i to je ono što je menadžerima "najlogičnije" rešenje.
    prema mestima troškova
      je vrlo popularno rešenje u IS. Sastoji se o tome da se predefinisane kategorije detaljnije razrade i da svaka od njih postane "mesto troška".
    ABC (Activity Based Costs, troškovi bazirani na aktivnostima)
    Data Warehousing (skladišta podataka)

## Slide 13: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Upravljanje finansijama
    klasično kontiranje prema finansijskom knjigovodstvu
      sreće se po firmama čiji IS nije odmakao dalje od finansijskog i materijalnog knjigovodstva - Kontni plan
    Kontiranje prema predefinisanim kategorijama
      često se može sresti u različitim softverima za IS.
      razlikuje se od finansijskog knjigovodstva
      menadžeri definišu kategorije.

## Slide 14: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Kategorizacija bi mogla da izgleda ovako:
Kategorija | Stanje za mesec |  | 
 | april | maj | jun
Nabavka | 171,000.00 | 202,500.00 | 137,700.00
Rezervni delovi | 72,000.00 | 85,500.00 | 56,700.00
Gorivo za mašine | 58,500.00 | 90,000.00 | 67,500.00
Potrošna oprema | 40,500.00 | 27,000.00 | 13,500.00
Redovni troškovi | 52,200.00 | 46,800.00 | 40,500.00
Električna energija | 22,500.00 | 20,700.00 | 18,000.00
Telefon | 29,700.00 | 26,100.00 | 22,500.00
Uprava | 11,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00
Komercijala | 10,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00

## Slide 15: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Praćenje troškova prema mestima troškova -vrlo popularno rešenje u IS. predefinisane kategorije detaljnije razradjene :
 | Kategorija | Stanje za mesec |  | 
 |  | april | maj | jun
1000 | Nabavka | 171,000.00 | 202,500.00 | 137,700.00
1100 | Rezervni delovi | 72,000.00 | 85,500.00 | 56,700.00
1200 | Gorivo za mašine | 58,500.00 | 90,000.00 | 67,500.00
1300 | Potrošna oprema | 40,500.00 | 27,000.00 | 13,500.00
2000 | Redovni troškovi | 52,200.00 | 46,800.00 | 40,500.00
2100 | Električna energija | 22,500.00 | 20,700.00 | 18,000.00
2200 | Telefon | 29,700.00 | 26,100.00 | 22,500.00
3000 | Proizvodnja | 144,000.00 | 126,000.00 | 135,000.00
3100 | Sirovine | 27,900.00 | 26,100.00 | 26,100.00
3200 | Radna snaga | 35,100.00 | 34,200.00 | 36,900.00
3300 | Kontrola | 18,000.00 | 25,200.00 | 31,500.00
3400 | Mašine | 54,000.00 | 49,500.00 | 40,500.00

## Slide 16: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
ABC metod (Activity Based Costs, troškovi bazirani na aktivnostima) je, dakle, višedimenziono, procesno orijentisano, praćenje troškova:
3100-sirovine
3200-radna snaga
Proces | Aktivnost | Mesto troška | Iznos
Proizvodnja „oplata“ | A.1 Spajanje | 3100 | 10,000.00
Proizvodnja „oplata“ | A.1 Spajanje | 3200 | 2,000.00
Proizvodnja „oplata“ | A. 2 Uklanjanje | 3100 | 8,500.00
Proizvodnja „poklopac“ | B. 2 Prijem | 3300 | 8,500.00

## Slide 17: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Umrežavanje računara i računarske komunikacije
  Principi komunikacijskih mreža:
    Najznačajnija karakteristika Informacijskog Doba ogleda se kroz zapanjujući napredak u komunikaciji, pod kojom se podrazumeva slanje i prijem podataka i informacija preko neke komunikacijske mreže.
    Komunikacijske mreže ujedno predstavljaju i osnovu višekorisničkih sistema, kod kojih veći broj korisnika zajednički deli jedan isti hardver, softverske programe, informacije, ljude i procedure.
    Upotrebu mreže IT profesionalci često označavaju kao deljenje resursa (resource sharing)

## Slide 18: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
  Umrežavanje računara i računarske komunikacije
    Uloga komunikacijskih mreža
      Pod komunikacijskom mrežom se podrazumeva skup lokacija, ili čvornih tačaka (nodes), na kojima su smešteni hardverski uređaji, programi i informacije, i koje su međusobno uvezane u jedinstveni sistem koji je u stanju da šalje i prima podatke i informacije.
      Mreže omogućavaju ljudima i organizacijama da zajednički koriste i razmenjuju važne podatke i informacije, te da na taj način prevaziđu barijere usled međusobne geografske udaljenosti.
      Komunikacijske mreže se mogu upotrebiti za bilo koju od sledeće četiri uloge:
        Elektronsko slanje i prijem poruka ili dokumenata
        Održavanje sastanaka čiji se učesnici nalaze na medusobno udaljenim lokacijama
        Deljenje i distribucija dokumenata ili informacija iz nekog skladišta
        Ostvarivanje elektronskog prisustva

## Slide 19: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
  Umrežavanje računara i računarske komunikacije

## Slide 20: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Mogućnosti primene Interneta u građevinarstvu
  Upravljanje investicionim projektima primenom Interneta doprinosi:
    Uštedi vremena zbog kraćeg transfera projektnih podataka
    Bržoj distribuciji redovno ažuriranih projektnih informacija
    Automatizovanom arhiviranju projektnih fajlova
    Jednostavnom pristupu projektnim fajlovima i vizuelizaciji
    Smanjenju pisane komunikacije članova tima usled korišćenja elektronske pošte
    Uštedi vremena i smanjenju grešaka korišćenjem CAD referentnih fajlova

## Slide 21: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Mogućnosti primene Interneta u građevinarstvu
  U toku upravljanja projektom matična strana (home page) projekta je WWW strana kojoj se može pristupiti samo od strane autorizovanih korisnika. To je početna tačka za pretraživanje informacija koje su u vezi sa projektom.
  Na matičnoj strani projekta mogu biti prikazane sledeće informacije:
    Raspoložive projektne informacije
    Elektronska oglasna tabla na kojoj korisnici mogu da postave svoja obaveštenja
    Kalendar događaja, na primer sastanaka
    Dokumenti: projektni fajlovi, vizualizacija projektnih rešenja
    Učesnici projekta: kontinualno ažurirana lista sa kontaktnim informacijama
    IT primenjene na projektu

## Slide 22: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
Mogućnosti primene Interneta u građevinarstvu
  Velike mogućnosti Interneta pokazuje korišćenje:
    Inteligentne biblioteke proizvoda na Webu (pravila za projektovanje)
    Virtuelne realnosti kao korisničkog interfejsa sa kompleksnim bazama podataka i modelima gradevinskih proizvoda
    On-line video konferencije preko Interneta za praćenje građenja i video konferencije
    Multimedije preko Interneta za obuku i edukaciju korisnika.
  Elektronska pošta (E-mail) je korišćena za komunikaciju i transfer fajlova "osoba-prema-osobi". Svakom od učesnika u upravljanju procesom projektovanja bili su potrebni:
    PC računar
    veza sa Internetom (modem ili ISDN)
    Internet usluga (korisničko ime za elektronsku poštu) a Softver (WWW pretraživač i E-mail)

## Slide 23: PODRUČJA PRIMENE IT U GRAĐEVINARSTVU
E-poslovanje, e-trgovina, e-marketing
  Elektronsko poslovanje predstavlja elektronski prenos i razmenu poslovnih dokumenata ili informacija između kompjuterskih sistema, sredstvima standardizovanih elektronskih poruka preko specijalnih komunikacionih mreža sa visokim nivoom zaštite.
  Elektronska tržišta ili mesto za elektronsku trgovinu, je mreža međudejstava i veza gde se informacija, proizvodi, usluge, i plaćanja razmenjuju.
    Kada je tržište elektronsko, centar posla nije fizički zgrada već mreža zasnovana na lokacijama gde se nalaze kupci, prodavci i ostali partneri i oni se elektronskim putem pronalaze i vode poslovna međudejstva.